锡房交付【2022】第32号

关于圣园C区（二期、三期）A11#-A31#、C6#楼及地下车库项目通过交付使用

竣工验收的通知

无锡风水隆国际置业有限公司：

你公司《关于圣园C区（二期、三期）A11#-A31#、C6#楼及地下车库项目交付使用验收的申请》收悉。

无锡风水隆国际置业有限公司此次交付的项目名称为圣园C区，地块编号为: XDG-2003-33地块，交付范围为圣园C区（二期、三期）A11#-A31#、C6#楼及地下车库。公安门牌号为：A11#(圣园C区43-44号)、A12#(圣园C区41-42号)、A13#(圣园C区39-40号)、A14#(圣园C区37-38号)、A15#(圣园C区35-36号)、A16#(圣园C区33-34号)、A17#(圣园C区31-32号)、A18#(圣园C区29-30号)、A19#(圣园C区27-28号)、A20#(圣园C区25-26号)、A21#(圣园C区22-23号)、A22#(圣园C区20-21号)、A23#(圣园C区18-19号)、A24#(圣园C区16-17号)、A25#(圣园C区14-15号)、A26#(圣园C区12-13号)、A27#(圣园C区9-10号)、A28#(圣园C区7-8号)、A29#(圣园C区5-6号)、A30#(圣园C区3-4号)、A31#(圣园C区1-2号)、C6#（圣园C区24号）。总建筑面积为100492.91平方米。其中住宅建筑面积为84018.2平方米，共794套；地下室建筑面积16299.65平方米。

该项目由江苏博森建筑设计有限公司勘察；中国建筑上海设计研究有限公司设计；江苏无锡二建建设集团有限公司施工；浙江江南工程管理股份有限公司监理。现所申报的建设项目已全面竣工。

根据市规划、市政公用、绿化、质监、消防、公安、供电等单项验收合格的认定，经核查，该项目交付使用竣工验收申报材料齐全，符合《无锡市商品房交付使用管理办法》的相关规定，同意交付使用。

希做好各项交接工作，落实各项管理措施，确保业主的正常使用。

无锡市住房和城乡建设局

2022年12月30日