锡房交付〔2024〕29号

关于申梅苑（梅茶定销商品房）1#-5#、P1#及地下室项目通过交付使用验收的通知

无锡宸瑞置业有限公司：

你公司《关于申梅苑（梅茶定销商品房）1#-5#、P1#及地下室项目交付使用竣工验收的申请》收悉。

无锡宸瑞置业有限公司此次交付的项目名称为申梅苑（梅茶定销商品房一期），地块编号为:XDG-2021-34号地块，交付范围为1#-5#、P1#及地下室。公安门牌号为：1#住宅（申梅苑16-17），  2#住宅（申梅苑12-15），3#住宅（申梅苑8-11），4#住宅（申梅苑4-7），5#住宅（申梅苑1-3），P1#配套及变电所（申梅苑18）。项目总建筑面积41756.64平方米，其中住宅用房建筑面积23492.68平方米，住宅户数252户；商业服务用房建筑面积383.94平方米，商业套数8套；地下室建筑面积11576.11平方米。

该项目由中煤江苏勘测设计研究院有限公司勘察；江苏城归设计有限公司设计；华仁建设集团有限公司施工；无锡市五洲建设工程监理有限责任公司监理。现所申报的建设项目已全面竣工。

根据市规划、市政公用、绿化、质监、消防、公安、供电等单项验收合格的认定，经核查，该项目交付使用竣工验收申报材料齐全，符合《无锡市商品房交付使用管理办法》的相关规定，同意交付使用。

希做好各项交接工作，落实各项管理措施，确保业主的正常使用。

无锡市住房和城乡建设局

2024年10月25日